## Slide 1: Outil de gestion

## Slide 2: Qu’est-ce que Notion ?
Notion est une plateforme multifonction qui combine :
  La prise de note
  La gestion des tâches
Elle donne la possibilité de s’organiser et partager des informations de manière flexible au sein d’une équipe projet via différentes fonctions tel que :
  Prise de note collaborative
  Gestion de projet et de tâches
  Base de connaissances et de documentation
  Intégrations et API
  Sécurité et collaboration contrôlée

## Slide 3: Qu’est-ce que Notion ?
Nous allons nous intéresser ici à la partie « Gestion de projet et tâches »
Notion va nous permettre d’utiliser des fonctionnalités très utiles dans le cadre de notre projet, tel que :
  Tableaux KANBAN
  Listes de tâches
  Calendriers
  Attribution de tâches
  Notifications et alertes
  Intégrations
  Collaboration en temps réel

## Slide 4: KANBAN avec Notion
La méthode Kanban est une approche visuelle de la gestion de projet et de la gestion des tâches qui met l'accent sur la transparence, la flexibilité et l'amélioration continue. Elle permet aux équipes de :
  Statuer l’état des tâches (À faire, en cours, à tester, terminé)
  Facilite la communication au sein de l’équipe
  Identifier des problèmes
  S’adapter aux changements en cours de projet
  Visualiser le flux des travaux (Workflow)
  Limiter le nombre de tâches en cours
  Gérer le déroulement du travail
  Établir des règles d'organisation
  Proposer des actions d’amélioration

## Slide 5: KANBAN avec Notion
Nous allons voir comment créer un Kanban grâce à Notion
À partir de notre menu, nous allons créer une nouvelle page via « New page »
Nous obtenons donc cet affichage où nous pouvons ajouter un nom à notre et le type de contenu, ici pour un Kanban, nous allons sélectionner « Board »

## Slide 6: KANBAN avec Notion
Voici ce que nous obtenons lorsque nous cliquons sur « Board » :
Il faut alors créer une nouvelle base de données avec « New database »

## Slide 7: KANBAN avec Notion
L’affiche par défaut créé lors de l’ajout d’une nouvelle base de données :
Il est ensuite possible d’éditer notre tableau en cliquant sur « … »

## Slide 8: KANBAN avec Notion
Nous avons donc différentes options possibles pour mettre en forme notre Kanban :
Via l’option « properties » il est possible d’ajouter ou supprimer autant de colonne que nous souhaitons, de changer leur nom, attribuer une couleur

## Slide 9: KANBAN avec Notion
Voici notre résultat, notre tableau est presque prêt :
Passons maintenant à l’édition de nos tâches

## Slide 10: KANBAN avec Notion
Plusieurs options s’offrent à nous pour mieux définir les tâches tel qu’ajouter :
  Du texte
  Un nombre
  Une sélection
  Une date
  Une personne à la tâche

## Slide 11: KANBAN avec Notion
Nous allons ajouter un ordre de priorité à l’aide de l’option « Select » que nous renommerons « Priorité »
Il est maintenant possible d’attribuer à nos tâches un ordre de priorité

## Slide 12: KANBAN avec Notion
Notre Kanban est maintenant terminé :
Le tableau contient des états selon l’avancement, les tâches peuvent contenir toutes les informations nécessaires pour mener à bien le projet :
  La personne en charge de la tâche
  Une estimation de date de fin de tâche
  Un ordre de priorité

## Slide 13: Partage avec Notion
Partager notre Kanban avec les membres de notre équipe en cliquant sur « Share » et de 2 manières :
1. En envoyant une invitation aux membres ayant un compte Notion
2. En générant un lien URL à partager aux personnes souhaitées